## Slide 1
Veriskein
基于 eBPF 的非侵入式多智能体运行时异常监测系统
A non-invasive runtime anomaly monitor for multi-agent AI systems powered by eBPF
队伍名称：这样也队
队伍成员：王瑞明、刘慧
指导老师：赵进

## Slide 2
目 录
CONTENTS
02
开发进度安排
Development Schedule
03
AI使用说明
AI Tool Usage
01
团队成员分工
Division of Responsibilities

## Slide 3
团队成员分工
Division of Responsibilities
01

## Slide 4
队员 | 角色 | 负责模块（对应 crates） | 主要工作
王瑞明（队长） | 内核采集 / eBPF | bpf/*.c、veriskein-bpf、veriskein-collector | kprobes/tracepoints 进程·文件·网络采集、OpenSSL uprobes、事件 ABI
 | 用户态分析 / 关联 | veriskein-normalizer、veriskein-graph、veriskein-correlator | 状态归一化、会话图、跨层因果关联（语义鸿沟）
刘慧 | 检测 / 告警 | veriskein-detectors、veriskein-alert、veriskein-daemon、veriskein-ipc | 死循环/敏感文件/越权 Shell 检测、告警 schema、IPC
 | 测试 / 性能 / 文档 | veriskein-test、veriskein-perf、tests/、impl_docs/ | replay/scenario 测试、性能预算、设计文档与 PPT
1. 团队成员分工

## Slide 5
开发进度安排
Development Schedule
02

## Slide 6
2. 1 开发进度安排
阶段 | 时间 | 阶段目标 | 状态
Phase 0 骨架与最小可观测 | 2026-05 | 跑通最小闭环：加载、收事件、输出规范化告警 | ✅ 完成
Phase 1 基础异常闭环 | 2026-05 | eBPF + 用户态分析 + 统一告警；3 类基础检测 | ✅ 完成
Phase 2 多智能体语义与资源滥用 | 2026-05 ~ 06 | 会话/角色识别、并发隔离、死循环检测 | ✅ 完成
Phase 3 TLS 提示词捕获与同会话关联 | 2026-06 | OpenSSL uprobe 截获明文、同会话 prompt→高危关联 | ✅ 完成
Phase 4 文件工件与跨会话 CAPI | 2026-06 | 跨会话因果链：工件→下游 prompt→高危 syscall | ✅ 完成
Phase 5 硬化：性能/降级/可复现 | 2026-06 | 性能基准、降级诚实策略、IPC、复现脚本 | ✅ 完成

## Slide 7
2.2 计划完成情况
Phase 0
20XX
Phase 2
Phase 3
20XX
Phase 4
Phase 5
01
03
05
√：daemon 稳定启动、捕获 exec、输出 schema 合法 NDJSON | proto/alert 单测、启动 preflight 检查
02
04
√：多会话识别、并发会话不串、死循环检测 live deadloop_waste 通过；replay fixtures 10/10
√：性能达标、降级诚实、可复现live degradation_honesty 通过，完成性能测试（后页）
√：非预期 Shell / 敏感文件越权 / 越界删除三类检测可live 场景：unexpected_shell_basic、sensitive_file_access_shadow、out_of_workspace_deletion、负例 benign_shell 通过
√：跨会话因果链端到端，解释清晰live cross_agent_prompt_injection_tls 与并发流场景通过；告警含非空 chain_id 与因果 explanation

## Slide 8
2.3 测试情况
整体测试情况：
cargo test --workspace：约 190 个单元测试全部通过
离线功能回放（replay）：10 / 10 通过
Live eBPF 场景：9 / 9 通过
性能基准（真实负载）：
  核心 syscall+TLS 捕获开销 ~2%
  严格门控 ≤ 5%
  全开内容捕获 ~4%
性能测试： · daemon 常驻内存约 180–210 MiB（< 200 MiB 目标量级），开销随挂载层数单调递增，物理自洽
· 单次负载噪声约 ±6%，与捕获信号同量级；重复运行浮动：kernel-only/kernel+tls ~0–2.3%，full ~4–6.5%
稳健结论：syscall+TLS 捕获 ≤5%，内容捕获真实且受吞吐量约束
持续大流量下内容捕获可能逼近/超过 5%；生产以限速 + 按角色白名单约束；未来：内核态 cgroup/PID 预过滤
模式 | 捕获开销 | 门控 | 结论
kernel-only | 2.18% | ≤ 5%（严格） | ✅
kernel+tls | 2.27% | ≤ 5%（严格） | ✅
full | 4.04% | 信息项（随内容吞吐量变化） | ✅
性能测试情况

## Slide 9
2.4 扩展：Phase6 现状与后续计划
子项 | 现状 | 后续计划
content_io + stdio/pipe 白名单采样 | 代码 + 单测已有 | 补独立 live 场景验证白名单 fd 内容捕获
MCP JSON-RPC 解析 | 解析有单测 | 接入更多真实 MCP server 验证
MCP Tool Spoofing 检测 | detector + 单测已有 | 补 live 场景 F
events/graph/query IPC | 已实现 + round-trip 测试 | 引入真实外部 consumer 验证
可视化 UI | 未实现 | 基于已预留的 IPC 协议接入只读前端（如 Tauri）
Phase 6 拓展完成度约 55%–65%：底层能力多已进代码，缺"活场景证明"与 UI

## Slide 10
AI 使用说明
AI Tool Usage
03

## Slide 11
AI 工具使用说明
工具 / 平台 | 关联大模型 | 主要用途
Cursor IDE （AI Agent） | GPT-5.5、Claude（Composer、Opus、Sonnet 等） | 代码生成与重构、调试、测试、文档编写
OpenAI ChatGPT | GPT-5.5 | 架构讨论、技术咨询、代码实现、文档撰写、测试分析
AI 工具使用场景
代码开发：代码生成、重构、模块设计与功能实现
系统编程咨询：eBPF、Rust、系统调用及相关技术问题分析
测试与验证：测试用例设计、结果分析、构建与调试问题定位
性能分析：性能基准设计、测试结果分析与优化建议
文档编写：README、设计文档、答辩 PPT 等材料整理
项目管理：项目进度分析、交付物梳理、答辩准备
AI 辅助生成（经人工审核与修改）
部分代码、模块框架及单元测试
测试脚本与性能基准脚本初稿
README、设计文档、答辩材料等文档初稿
测试结果分析与问题定位建议
人工主导设计，AI 辅助实现
系统总体架构设计
检测流程与跨层关联策略
威胁模型与异常检测规则
告警机制及实现方案
完全由团队完成
系统架构与算法最终决策
功能实现与代码审核
正确性验证与性能确认
项目整体方案及技术路线